**6.Proje Bütçesi:**

**Geliştirici giderleri/maaşları:**

Projenin 3 Ay sürmesi planlanmaktadır. Toplam 11 kişilik bir ekip olacaktır.

* Proje Yönetimi: 1 kişi
* Proje yönetimi ve takibi için bir proje yöneticisi
* 37.700 ₺
* Yazılım Geliştirme: 7 kişi
* Uygulama geliştirme için yazılım uzmanı
* Front-end geliştirme için 3 kişi
* Back-end geliştirme için 4 kişi belirlenmiştir.
* 25.130₺
* Arayüz Tasarımı: 1 kişi
* Kullanıcı arayüzü tasarımı ve geliştirme için bir UI/UX tasarımcısı
* 20.290₺
* Veri Tabanı Tasarımı: 1 kişi
* Veri tabanı tasarımı ve yönetimi için bir veri tabanı yöneticisi
* 33.750₺
* Test ve Kalite Kontrol: 1 kişi
* Uygulamanın test edilmesi ve kalite kontrolü için bir test mühendisi
* 22.960₺

Toplam çalışan ücreti = 3\*37.700+3\*7\*25.130+3\*20.290+3\*33.750+3\*22.960

=869.730₺

**Altyapı ve Hosting:**

* Uygulamanın sunucu maliyetleri, veri depolama ve CDN hizmetleri için aylık maliyetleri
* 60.000₺

Toplam Maliyet=3\*60.000=180.000

**Ofis Ücretleri:**

* Ofis Kirası =40.000₺
* Ofis Ürünleri (Teknolojik Ürünler Dahil): 500.000 ₺

Toplam Ofis Giderleri=3\*40.000+500.000=620.000₺

**Reklam Ücretleri:**

* 90.000 ₺

**Kargo Şirketi Maliyeti:**

* Her ürün için komisyon 1.5₺ olarak belirlenmiştir.
* En başta 10.000 ürün için anlaşılacaktır. 1.5\*10.000=15.000

**Toplam Maliyet: 1.774.730₺**